地图最短路径可视化系统-测试方案

地图最短路径可视化系统

# 测试方案

2026年7月

## 修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年7月13日 | V1.0 | 初始版本，覆盖全模块测试方案 | 摆烂了对不队 |

## 1 概述

为保障地图最短路径可视化系统顺利通过课程设计验收，确保以Dijkstra/A*算法可视化、川大江安校区地图导航为核心功能开展测试工作，同时为测试计划、测试范围、风险项、进度控制提供明确参考依据和目标方向，制定本方案。本系统为面向数据结构/人工智能课程的教学演示工具，基于C语言+Qt框架开发，支持控制台字符模式与3D raylib渲染模式，实现川大江安校区曲线路网最短路径动态可视化演示。

## 2 测试范围

本次测试围绕系统核心功能开展，覆盖以下模块：

① 地图数据模块：曲线路网加载、数据校验、POI地标绑定、多格式文件兼容；

② 交互操作模块：起终点选择、算法切换、动画控制、重置、快捷键、3D模式键鼠交互；

③ 算法计算模块：Dijkstra最短路径、A*启发式寻路、边界场景处理、异常输入拦截；

④ 可视化演示模块：控制台ANSI颜色标记、3D 2.5D校园渲染、动画播放、路径高亮、结果展示；

⑤ 性能与兼容性：地图加载速度、算法计算响应、动画帧率、跨平台Windows/Linux运行；

⑥ 可靠性与异常处理：非法文件、错误输入、边界拓扑、异常操作容错。

在整体满足功能需求基础上，模拟课堂演示、学生实验使用场景进行性能与可靠性测试，确保系统满足课程设计质量验收要求。

## 3 测试策略

遵循软件工程质量控制要求，本次测试活动包括：单元测试、功能测试、算法测试、性能测试、兼容性测试、界面测试、可靠性测试。

① 单元测试：基于CTest框架，覆盖底层图结构、文件解析、算法、输入处理全模块接口；

② 功能测试：验证所有需求功能点正确实现，符合产品需求说明书要求；

③ 算法测试：验证两种寻路算法正确性、可采纳性、结果一致性；

④ 性能测试：验证地图加载、算法计算、动画渲染响应时间满足指标；

⑤ 兼容性测试：验证跨平台、不同分辨率、不同终端运行正常；

⑥ 界面测试：验证控制台字符显示、3D界面渲染、文字提示正确性；

⑦ 可靠性测试：验证异常输入、非法操作、错误文件场景下程序不崩溃。

## 4 进度安排

测试周期跟随项目开发周期，开发转测后开始测试执行：

① 7月13日-7月14日：完成所有模块测试用例设计与评审；

② 7月15日：完成单元测试自动化用例执行，修复底层接口问题；

③ 7月15：完成功能、算法、界面模块手工测试，提交问题单；

④ 7月16日：完成性能、兼容性、可靠性测试，问题回归验证；

⑤ 7月16日：完成测试报告输出，项目验收。

## 5 方案细则

5.1 基础信息

| 产品名称 | 地图最短路径可视化系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | MSP-TEST-001 | 版本号 | V1.0 | 页数 | 8 |

5.2 单元测试

| 测试工具 | 测试方式 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| CTest + C标准assert | 自动化批量执行 | 8个模块单元测试用例、test_data测试数据集 | 单元测试报告，所有用例通过率100% |

5.3 功能测试

| 功能范围 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 地图加载、起终点选择、算法切换、路径计算、可视化演示、重置、3D交互、POI搜索 | 功能测试用例 | 功能测试报告，核心功能通过率100% |

5.4 算法测试

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 测试拓扑图、川大江安校区全POI点对 | ① Dijkstra/A*路径结果完全一致，总距离误差<1e-6；② 算法可采纳性验证，输出全局最短路径；③ 不可达场景正确返回无路径提示 |

5.5 性能测试

| 测试机数量 | 测试方式 | 测试场景 | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2台（Windows/Linux各1台） | 本地手动计时+代码埋点 | 地图加载、算法计算、动画帧率、操作响应 | 程序内置计时、秒表 |

5.6 兼容性测试

| 系统版本 | 硬件 | 软件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows 10/11、Ubuntu 22.04 | 普通集成显卡笔记本 | 控制台模式、3D渲染模式 | 兼容性测试报告，核心功能无异常 |

5.7 界面测试

| 场景 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 控制台字符显示、3D界面渲染、提示信息 | 界面检查用例 | 无文字错误、颜色区分正确、布局无错乱 |

5.8 可靠性测试

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 破损地图文件、非法输入、重复操作、边界拓扑 | 程序无崩溃、提示正确错误信息、异常可恢复 |

5.9 核心需求测试要点与验收标准

■ 需求名称：川大江安校区曲线路网加载

| 需求描述 | 程序启动自动加载4份CSV路网文件，构建带权图，包含122个逻辑节点、178条逻辑道路、801个曲线控制点、18个POI |
| --- | --- |
| 测试边界 | 完整校园路网、简化测试路网、自定义地图文件 |
| 测试方法 | 等价类、自动化单元测试 |
| 负责开发 | 摆烂了对不队 |
| 用例设计要点 | 1. 默认地图自动加载成功；2. 自定义地图文件路径加载；3. 旧版map.txt格式兼容；4. 文件缺失/格式错误提示；5. 节点/道路/POI数量正确 |
| 验收标准 | 地图加载时间<1秒，数据量与预期一致，异常文件给出明确提示不崩溃 |

■ 需求名称：Dijkstra与A*最短路径计算

| 需求描述 | 实现两种寻路算法，输出正确最短路径、总距离、访问节点序列 |
| --- | --- |
| 测试边界 | 简单拓扑、完整校园路网、不可达场景、起终点相同、单向道路 |
| 测试方法 | 等价类、自动化单元测试、双算法对照 |
| 负责开发 | 摆烂了对不队 |
| 用例设计要点 | 1. 简单拓扑路径正确；2. 全POI点对寻路双算法距离一致；3. 不可达场景正确提示；4. 起终点相同拦截；5. 单向道路反向不可通行；6. 总距离浮点误差<1e-6 |
| 验收标准 | 算法计算时间<0.5秒，所有可达场景输出全局最短路径，双算法结果一致，异常场景正确提示 |

■ 需求名称：寻路过程动态可视化

| 需求描述 | 按访问顺序播放动画，颜色区分节点状态，完成后高亮最优路径，展示路径信息 |
| --- | --- |
| 测试边界 | 控制台模式、3D模式、不同播放速度、暂停/单步 |
| 测试方法 | 场景测试、手工验证 |
| 负责开发 | 摆烂了对不队 |
| 用例设计要点 | 1. 节点颜色状态正确；2. 动画流畅无卡顿；3. 最终路径高亮正确；4. 速度调节生效；5. 暂停/继续/重置功能正常；6. 路径总距离、节点序列展示正确 |
| 验收标准 | 动画帧率≥30fps，颜色区分清晰，路径高亮正确，信息展示无误 |